UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

UNIDAD DE POSGRADO — MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BITÁCORA FORMAL DEL PROYECTO

Informe de Sesión Técnica

Sesión del 14 de mayo de 2026

Proyecto:

Detección automatizada y priorización de eventos adversos en notas clínicas mediante NLP y Matriz GEMSES sobre MIMIC-IV

Autor del proyecto:

Carlos Pérez Pérez

Curso:

MIA 303 — Proyectos de Investigación I

Docente:

Mg. Eng. Maria F. Tejada Begazo

Responsable de la sesión: Asistente técnico

# Resumen ejecutivo

En esta sesión se dejó el proyecto de tesis con: (1) el dataset MIMIC-IV instalado y verificado; (2) la base de datos del Anexo 2 corregida desde la fuente oficial; (3) el puente automático entre las notas clínicas y el Anexo 2 construido y funcionando; y (4) un set de 20 detecciones listo para validación experta.

El proyecto pasó de "datos sin abrir" a "primer cálculo de la Matriz GEMSES ejecutándose sobre datos reales".

# Etapa 1 — Instalación y verificación del dataset MIMIC-IV

| Paso | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Se revisó el contenido descargado en C:\MIMIC | 2 archivos ZIP + notas ya extraídas |
| 1.2 | Se descomprimió mimic-iv-3.1.zip (10.3 GB) | 31 archivos: 22 de hosp/ + 9 de icu/ |
| 1.3 | Se renombró la carpeta a mimiciv | Coincide con la ruta esperada por el notebook |
| 1.4 | Se verificó la integridad con huellas SHA-256 | 33/33 archivos íntegros — datos idénticos al original de PhysioNet |
| 1.5 | Se ejecutó el notebook tesis_exploracion_inicial.ipynb completo | Sin errores; 11 vistas de datos conectadas |

Hallazgo principal de la exploración:  El corpus tiene 331 793 epicrisis de 145 914 pacientes. Solo el 0.14 % de las notas caben enteras en los 512 tokens de BioBERT/ClinicalBERT — el 99.86 % requiere segmentación. Dato citable en el Capítulo III.

# Etapa 2 — Corrección de la base de datos del Anexo 2

Esta fue la etapa más delicada. Se detectaron y resolvieron varios problemas de integridad de datos en las versiones previas del Anexo 2 de la Directiva GG-ESSALUD-2021.

## 2.1 Problemas encontrados

| # | Problema | Gravedad |
| --- | --- | --- |
| 1 | El PDF "Directiva_Eventos_Adversos_EsSalud.pdf" estaba 100 % corrupto (8 MB de bytes vacíos) | Alta |
| 2 | Existían dos versiones contradictorias del "Anexo 2" (una con códigos numéricos 101, 102, …; otra con códigos CIR-01) | Alta |
| 3 | El CSV procesado tenía la codificación rota (acentos mostrados como INFECCI�N) | Media |
| 4 | La naturaleza "Infección asociada a la atención" estaba partida en 5 variantes de texto | Media |
| 5 | El Impacto no cuadraba con la fórmula GEMSES en 33 eventos | Media |

## 2.2 Acciones realizadas

| Paso | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Se solicitó la fuente oficial; Carlos entregó "Directiva ERSP - Anexo 2.xlsx" | Fuente de verdad confirmada |
| 2.2 | Se verificó la fórmula del Impacto | La directiva usa pesos 0.40 / 0.20 / 0.15 / 0.20 (Insatisfacción pesa 0.20, no 0.25 como el libro genérico) |
| 2.3 | Se regeneró anexo2_eventos_adversos.csv desde el Excel oficial | 231 eventos, 12 naturalezas, codificación UTF-8 correcta |
| 2.4 | Se normalizó la naturaleza "Infección" | De 5 variantes consolidadas a 1 sola |
| 2.5 | Se agregaron columnas de trazabilidad | impacto (oficial), impacto_formula (teórico), verificacion (OK / REVISAR) |
| 2.6 | Se cargó la tabla anexo2_eventos_adversos en gemses.db | Antes la base estaba vacía |
| 2.7 | Se archivó la versión NO oficial (códigos CIR-01) | Movida a processed/_descartado/, no borrada |
| 2.8 | Se respaldó el CSV anterior incorrecto | Guardado como .bak_20260514_093339 |

Observación entregada:  33 de 231 eventos tienen un Impacto que no cuadra con ninguna fórmula. Se identificó una pista: en los eventos administrativos con c=0, d=0, el valor oficial cuadra si el Sobrecosto pesara 0.35. Probable ponderación distinta para procesos de soporte — pendiente de confirmar con el texto de la directiva.

# Etapa 3 — Construcción del puente MIMIC ↔ Anexo 2

El reto: las notas clínicas de MIMIC-IV están en inglés; el Anexo 2 de la Directiva GG-ESSALUD-2021 está en español. No se pueden cruzar directamente, requiere una capa de mapeo idiomático.

| Paso | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Se creó el diccionario de mapeo mapeo_anexo2_ingles.json | 51 eventos del Anexo 2 → 186 patrones en inglés clínico, cada uno con nivel de confianza |
| 3.2 | Se construyó el notebook fase2_deteccion_anexo2.ipynb | Conecta MIMIC + gemses.db y aplica la Matriz GEMSES completa |
| 3.3 | Se ejecutó el notebook de extremo a extremo | Sin errores en la corrida completa |

## 3.1 Resultado de la primera corrida sobre muestra de 2 000 epicrisis

- 1 358 notas (67.9 %) con al menos un evento detectado.

- 2 500 detecciones, 35 tipos de evento distintos.

- Matriz GEMSES calculada: Índice de Frecuencia (B) → Impacto (G) → Riesgo (H) → Índice de Impacto (I) → Nivel de Gestión (J) → clasificación Verde / Amarillo / Rojo.

Limitación documentada:  El 67.9 % está inflado porque la detección por palabras clave aún no maneja negación ("no pneumonia" se cuenta como positivo). Esa es la limitación que debe resolver la fase posterior con BioBERT / ClinicalBERT y procesamiento de negación contextual (algoritmos NegEx o equivalentes).

# Etapa 4 — Preparación de la validación experta

| Paso | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Se seleccionaron 20 detecciones estratificadas (alta/media/baja confianza) | Muestra representativa de los 3 niveles de certeza del detector |
| 4.2 | Se extrajo el fragmento de texto (±350 caracteres) de cada nota | Del campo discharge.text |
| 4.3 | Se tradujeron los 20 fragmentos al castellano | Columna fragmento_es agregada al CSV |
| 4.4 | Se generó fase2_validacion_experta_20notas.csv + guía | Listo para que Carlos lo llene con el panel experto |

# Archivos producidos en esta sesión

## En C:\BASE DATOS\

- processed/anexo2_eventos_adversos.csv — Anexo 2 corregido desde fuente oficial Excel (reemplazado).

- processed/anexo2_eventos_adversos.csv.bak_20260514_093339 — respaldo del CSV anterior incorrecto.

- processed/_descartado/ — carpeta con la versión no oficial archivada y su archivo LÉEME explicativo.

- db/gemses.db — base DuckDB con la tabla anexo2_eventos_adversos cargada y operativa.

## En C:\MIMIC\tesis\

- notebooks/fase2_deteccion_anexo2.ipynb — notebook del puente MIMIC ↔ Anexo 2.

- notebooks/mapeo_anexo2_ingles.json — diccionario de mapeo bilingüe ES ↔ EN.

- fase2_detecciones_weak_supervision.csv — corpus pre-etiquetado de 2 500 filas.

- fase2_matriz_gemses_muestra.csv — Matriz GEMSES de la muestra (35 eventos consolidados).

- fase2_validacion_experta_20notas.csv — set de validación experta.

- fase2_validacion_experta_GUIA.txt — guía instructiva para el experto evaluador.

# Estado del roadmap

| ✓ | Acceso PhysioNet + DUA firmado |
| --- | --- |
| ✓ | Datos descargados |
| ✓ | Datos instalados, verificados y conectados (33/33 archivos íntegros SHA-256) |
| ✓ | Anexo 2 corregido desde la directiva oficial (231 eventos, 12 naturalezas) |
| ✓ | Puente MIMIC ↔ Anexo 2 construido y funcionando (51 eventos → 186 patrones EN) |
| 🟡 | Validación experta de 20 notas — EN CURSO (Carlos) |
| ☐ | Notebook BioBERT/ClinicalBERT — siguiente paso |
| ☐ | Fase 1: corpus etiquetado de 5 000 notas |
| ☐ | Fases 3-6: arquitectura multimodal, Matriz GEMSES completa, panel experto independiente, transferencia al castellano |

# Puntos pendientes y decisiones por tomar

- Validación experta: Carlos está llenando el CSV de 20 notas. Al terminar se calcula la precisión inicial del detector y se ajusta el umbral de confianza.

- Los 33 eventos marcados como REVISAR: confirmar con el texto de la directiva si efectivamente usan ponderación distinta para procesos administrativos / de soporte. Posible peso 0.35 para Sobrecosto en eventos con c=0, d=0.

- Power BI: si existe un dashboard conectado al archivo powerbi/ersp_eventos_adversos.csv, hay que reapuntarlo al CSV corregido (anexo2_eventos_adversos.csv).

- El PDF corrupto de la directiva: conviene reemplazarlo por una copia que abra correctamente, como respaldo institucional de la fuente original.

# Hallazgo metodológico importante

Discrepancia de pesos entre la directiva oficial y el libro GEMSES:  El libro "Modelo de Excelencia GEMSES" (Pérez Pérez, 2021) reporta pesos de 0.40 / 0.20 / 0.15 / 0.25 (suma = 1.00) para las cuatro dimensiones de la Matriz de Priorización. El archivo Excel oficial de la Directiva GG-ESSALUD-2021 utiliza pesos de 0.40 / 0.20 / 0.15 / 0.20 (suma = 0.95). La discrepancia debe documentarse en el Capítulo II del plan de tesis y debe definirse cuál de las dos ponderaciones se adoptará para la implementación del pipeline. Decisión sugerida: utilizar la ponderación oficial de la directiva por su carácter normativo vinculante, e incorporar la del libro como ablation comparativa.

Documento elaborado como bitácora formal de la sesión técnica del 14 de mayo de 2026, anexo al expediente del curso MIA 303 y al material suplementario del proyecto de tesis.